Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Кореневского района, подпрограмм муниципальных программ и их значениях за  2025  год

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | обоснование отклонений значений (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчётному | отчётный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Х. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 44,3 | 44,3 | 44,3 |  |
| 2. | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствуюших нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 44,3 | 44,3 | 44,3 |  |
| 2. | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | 3 | 0 | 0 |  |
| 2. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела архитектуры,

строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи

и охраны окружающей среды Администрации

Кореневского района                                                                                                  А.В. Копцев